⃣ ONDE O JOGO ESTÁ HOJE (ESTADO REAL)

Vou dividir por sistemas do jogo.

CORE GAMEPLAY

✔ Movimento do jogador

Implementado:

systems/player_movement.py

tem:

- movimento lateral

- velocidade escalável

- bot control

- limites da tela

Status:

✅ FINAL

COMBAT SYSTEM

✔ armas

Arquitetura muito boa:

weapons_data.py

weapons.py

player_combat.py

bullet.py

Suporta:

- pistol

- shotgun

- smg

- laser

com:

- pierce

- spread

- combo buffs

- fire rate modifiers

- projectile speed

- double shot

Status:

✅ QUASE FINAL

Falta apenas:

balanceamento

VFX

feedback visual

ENEMY SYSTEM

Temos:

NormalEnemy

TankEnemy

ZigZagEnemy

com:

- comportamento diferente

- golden enemy

- animação

- hp

- movement types

Status:

✅ BOM PROTOTYPE

RUN DIRECTOR (MUITO BOM)

Arquitetura:

run_structure

run_director

run_events

spawn

Isso é arquitetura de roguelike profissional.

Run atual:

combat

combat

combat

miniboss

combat

combat

combat

miniboss

combat

combat

combat

boss

com:

30s por stage

Status:

✅ MUITO BOM

GOLDEN ENEMY / UPGRADES

Sistema:

golden enemy → chest → upgrade

com:

upgrades_selector

apply_upgrade

build_tags

Tem inclusive:

weight system

adaptive upgrades

build detection

Status:

✅ MUITO BOM

COMBO SYSTEM

Sistema:

combo_timer

combo_reward

combo_upgrades

efeitos:

ammo

damage

fire rate

Status:

✅ COMPLETO

DODGE SYSTEM (FEATURE CENTRAL)

Sistema:

near miss

world damage

rage trigger

com:

near_miss_ammo

near_miss_slow

rage explosion

Status:

✅ MUITO BOM

Esse sistema define a identidade do jogo.

RAGE SYSTEM

Sistema:

rage explosion

chain reaction

ammo drop

Status:

✅ FUNCIONANDO

PICKUPS

Sistema:

ammo

gems

magnet

lifespan

physics

Status:

✅ OK

WORLD INTEGRITY

Sistema:

world HP

regen

shield

critical warning

Status:

✅ FUNCIONANDO

TELEMETRIA (EXTREMAMENTE AVANÇADA)

Você já tem:

run_logger

analysis script

bot simulation

coisas registradas:

kills

near miss

rage

accuracy

stage pressure

upgrades pick rate

run progression

Script:

analize_runs.py

Status:

✅ MUITO AVANÇADO

isso quase nenhum indie faz.

BOT SYSTEM

Você tem:

bot_controller

bot_manager

auto upgrade selection

serve para:

testar balance

simular runs

gerar telemetria

Status:

✅ EXCELENTE

NEMESIS SYSTEM

Existe:

nemesis_memory.json

record_fight

avg accuracy

avg near miss

Mas ainda não influencia gameplay.

Status:

⚠ protótipo

META PROGRESSION

Temos:

save_data

shop

unlock weapons

unlock upgrades

gems

Status:

⚠ funcional mas simples

UI

Tem:

HUD

menus

weapon select

shop

messages

Status:

⚠ funcional mas placeholder

BOSS / MINIBOSS

Miniboss:

3 movement profiles

Boss:

HP

spawn minions

Mas gameplay é simples.

Status:

⚠ PROTOTYPE

VISUAL

Atualmente:

pygame rectangles

Status:

⚠ placeholder

RESUMO REALISTA DO PROJETO

| sistema | status |
| --- | --- |
| core gameplay | ✅ forte |
| combat | ✅ forte |
| director | ✅ forte |
| enemy system | ✅ bom |
| upgrades | ✅ forte |
| telemetry | ✅ excelente |
| bot testing | ✅ excelente |
| rage | ✅ bom |
| dodge system | ✅ forte |
| nemesis | ⚠ protótipo |
| boss design | ⚠ fraco |
| visual | ⚠ placeholder |
| meta progression | ⚠ básico |
| UI | ⚠ básica |

2️⃣ ROADMAP REALISTA

Agora a parte importante.

Ordem correta de desenvolvimento:

FASE 0:

FAZER O REFACTOR CONFORME A FONTE refactor_roadmap

FASE 1 — VERTICAL SLICE

Objetivo:

provar que o jogo é divertido

Faltam:

1️⃣ Boss design real

hoje boss é fraco.

Precisa:

ataques

padrões

fases

fala

2️⃣ Miniboss design real

eles precisam:

identidade

ataques

nemesis dialogue

3️⃣ Nemesis system real

usar:

memória persistente

para:

dialogue

behavior

taunts

4️⃣ Jornal pós run

ligado a:

nemesis

run result

world state

5️⃣ Balanceamento com BOT

usar:

1000 runs bot

para:

run duration

upgrade pacing

enemy pressure

FASE 2 — IDENTIDADE DO JOGO

Aqui entra o que faz o jogo vender.

6️⃣ personalidade dos inimigos

provocações:

boss

miniboss

ex:

essa escopeta não funcionou antes

7️⃣ narrativa sistêmica

ligar:

world integrity

city state

nemesis

8️⃣ cidades

cada cidade:

boss diferente

enemy pool diferente

visual diferente

FASE 3 — POLISH

9️⃣ feedback visual

precisa:

muzzle flash

hit flash

enemy death animation

rage explosion visual

laser charge effect

10️⃣ UI polish

HUD melhor

boss intro

stage intro

11️⃣ juice

coisas que deixam o jogo bom:

screenshake tuning

hitstop

sound

FASE 4 — META GAME

12️⃣ progressão

novas cidades

novos inimigos

novos bosses

13️⃣ economia

balancear:

gems

shop

unlock pacing

3️⃣ PRIORIDADE ABSOLUTA

Se fosse eu dirigindo o projeto:

1 boss design

2 miniboss design

3 nemesis dialogue

4 jornal pós run

5 bot balance

Isso transforma o jogo em algo vendável.

4️⃣ UMA OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Seu projeto já passou da fase difícil.

Você já tem:

engine

combat

director

telemetry

bot

upgrade system

isso é 80% da engenharia de um roguelike.

Agora o trabalho é design e conteúdo.

5️⃣ ESTIMATIVA HONESTA

Para chegar em vertical slice vendável:

faltam aproximadamente:

4 a 6 semanas de trabalho focado

6️⃣ PRÓXIMO PASSO QUE EU RECOMENDO

Antes de qualquer código novo:

vamos definir isso:

BOSS DESIGN FRAMEWORK

porque boss define:

ritmo

identidade

nemesis

humor

dificuldade

Se quiser, no próximo passo eu te mostro:

o framework de boss usado em jogos tipo:

Hades

Enter the Gungeon

Dead Cells

e adaptamos para Chaos Dodge.
Isso vai mudar completamente a qualidade do jogo.